SKINNERSDALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org. Nr. 717909-6685

Protokoll styrelsemöte

21/8 2025 hos Linda Svensson, Skinnersdal 2

Närvarande: Linda Svensson, Marcus Florqvist, Mia Lundell, Jonathan Holmgren, Daniel Lind.

Ej närvarande: Kristina Ottosson, Ewa Nilsson, Mirna Krsek,

§ 426 Mötets öppnande 
Ordförande Linda Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 427 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Linda Svensson.

§ 428 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Marcus Florqvist

§ 429 Första mötet för nya styrelsen. Genomgång vilka styrelsens förvaltningsobjekt och övriga åtaganden är: Vägar, Vattenförsörjning & avlopp, Elledningar & belysning, Ladugård, Grönområde, Skogen

§ 430 Arbetet med nya beläggning är igång. Asfaltering påbörjas nästa vecka. Beslut om att asfaltera del av busshållplats är taget, och denna utgift är ej med i budgeten.

§ 431 Hyra av hästboxarna uppsagda till 1/9. Vid nästa möte får vi diskutera vad vi ska göra med marken när hästarna försvinner.

§ 432 Henrik, Rickard och Kjell informerar om vattenverket.

Magnetventil är utbytt, mot ny variant med annan styrning, Tryckluftskompressor kommer installeras för bättre funktion av backspolning.

Just nu håller vattnet 7 tyska grader, och detta är vi inte nöjda med. Ska ligga mellan 4-5 tyska grader. Rickard fortsätter att ligga på Vattenmiljö för att vi ska uppnå önskat resultat.

Fortsatt problem med brunnhålspumpen i Svenssons trädgård. Henrik har lagt ner många timmar i felsökning, och kan konstatera att det är fel på kabeln mellan borrhålet och vattenverket.

Beslut togs att beställa ytterligare felsökning med hjälp av Jönköping Energis stötsvågsbuss. Kostnad för detta ca 10.000:- Därefter får vi utvärdera åtgärd och i dagsläget finns tre alternativ: 1) laga befintlig skada om den kan lokaliseras, 2) Ny kabel från befintlig brunn, 3) Borra nytt hål närmare vattenverket.

§ 433 Rapport från kassör

Saldo per 21/8:

Konto: 256 547,90 kr

Fond: 139 234,69 kr

§ 434 Nästa möte
- 24/9 19:00 hos Jonathan Holmgren.

§ 435 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 2025-08-21		Justeras

_________________________  		_____________________________

Marcus Florqvist			Linda Svensson